# AI Asistanı İçin Master Geliştirme Talimatı

"Subterranean Orkestra" — Çoklu-Ajan Orkestrasyon Platformu

Oluşturulma: 20 Haziran 2026

# BÖLÜM 1: MISYON, VİZYON VE TEMEL PRENSİPLER

## 1.1 Projenin Özü

Görevin; "Subterranean Orchestration" felsefesini merkeze alan, kurumsal seviyede, görsel arayüzlü, çoklu AI ajanını orkestre eden bir masaüstü/web uygulaması geliştirmektir.

Temel Paradigma: "Kalıcı yapı ağırlıklara (weights) aittir, geçici durum prompt'a."

Geleneksel "yüzey orkestrasyonu" (LangGraph/CrewAI ile her adımda LLM'e talimat gönderme) varsayılan yol OLMAMALIDIR.

Kullanıcı bir iş akışını "Derle" butonuyla küçük bir modele (Qwen-2.5-3B/7B, Llama-3-8B) ince ayar yaparak orkestratörsüz çalıştırılabilir hale getirebilmelidir.

Hedef: Yüzey orkestrasyonuna göre 100-462x daha ucuz, frontier model kalitesinin %87-98'ine ulaşan derlenmiş ajanlar.

## 1.2 Tasarım Prensipleri

Maliyet Bilinci: Her kod satırında token maliyetini düşün. Gereksiz LLM çağrısı yapma.

Modülerlik: Her bileşen (model gateway, orchestrator, memory) bağımsız değiştirilebilir olmalı.

Gözlemlenebilirlik Varsayılanı: İzlenemeyen hiçbir özellik üretilmez.

Güvenlik by Design: API anahtarları, kullanıcı verileri şifreli; hassas işlemler yerel çalıştırılabilir.

Kullanıcı Özerkliği: Kullanıcıya her zaman "duraklat, müdahale et, derle, dağıt" yetkisi ver (HITL).

# BÖLÜM 2: TEKNOLOJİ YIĞINI

| Katman | Seçim | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Python 3.11+ / FastAPI | Asenkron, OpenTelemetry entegrasyonu |
| Orkestrasyon | LangGraph (birincil) + CrewAI | Durum bilgisi, hata kurtarma |
| Model Gateway | LiteLLM veya özel model_gateway.py | Çoklu sağlayıcı tek API |
| İlişkisel DB | PostgreSQL 16 + SQLAlchemy 2.0 | Oturum, ajan meta verisi, RBAC |
| Vektör DB | Qdrant (tercih) / Pinecone | RAG ve uzun vadeli bellek |
| Mesaj Kuyruğu | Redis Streams veya RabbitMQ | Olay tabanlı tetikleyiciler |
| GUI | Tauri 2.0 + SvelteKit (TypeScript) | Electron'dan %80 daha hafif |
| İletişim | REST + WebSocket + SSE | Canlı akış, HITL onayları |
| Konteyner | Docker + Kubernetes (Helm) | Auto-scaling, federe dağıtım |
| Gözlemlenebilirlik | OpenTelemetry + Grafana + Jaeger | Uçtan uca izleme, FinOps |
| Derleme Altyapısı | Unsloth + Hugging Face TRL | LoRA ince ayar, 30-50 dk |

# BÖLÜM 3: MİMARİ VE MODÜLLER

## 3.1 Çekirdek Modüller (Backend)

core/model_gateway.py — Tüm LLM sağlayıcıları için tek generate()

core/orchestrator.py — LangGraph tabanlı iş akışı yürütücü

core/memory_manager.py — Kısa/uzun vadeli bellek (PG + Qdrant)

core/subterranean_compiler.py — ⭐ KRİTİK: Derleme motoru

core/security.py — JWT + RBAC + şifreleme

agents/base_agent.py — Soyut ajan sınıfı

agents/registry.py — Ajan keşif ve kayıt (A2A protokolü)

workflows/patterns/ — Sequential, Parallel, Supervisor, Feedback, Federated

triggers/ — cron.py, webhook.py, file_watcher.py, queue.py

observability/tracing.py — OpenTelemetry

observability/finops.py — Token, maliyet, bütçe takibi

## 3.2 Desteklenen Orkestrasyon Desenleri

| Desen | Kullanım Yeri |
| --- | --- |
| Supervisor-Worker (Merkezi) | Müşteri hizmetleri, bankacılık |
| Sequential Pipeline | Araştırma → Taslak → Yazma → Kontrol |
| Parallel Execution | Bağımsız alt görevler (ödeme + dolandırıcılık + iade) |
| Feedback Loop | Kod yazma + güvenlik denetimi (döngüsel) |
| Federated | Çok bulutlu, merkeziyetsiz kurumsal ortamlar |

# BÖLÜM 4: GELİŞTİRME AŞAMALARI (12 AY)

## 🟢 Aşama 1: Çekirdek Motor (0-3 Ay)

Başarı Kriteri: CLI üzerinden agenta run workflow.json ile sıralı bir iş akışını çalıştırıp sonuçları görebilmek.

model_gateway.py — 5 sağlayıcı desteği

orchestrator.py — Sequential + Parallel desenleri

memory_manager.py — PG + Qdrant, oturum bazlı bellek

security.py — JWT + admin/user rolleri

cli.py — agenta create|run|list|logs|compile komutları

Birim testleri (%80+ coverage)

## 🟡 Aşama 2: Görsel Orkestrasyon (3-6 Ay)

Başarı Kriteri: Sürükle-bırak ile oluşturulan akışın "Çalıştır" ile başlatılıp canlı izlenebilmesi.

FlowCanvas.svelte — React Flow benzeri canvas

Özellik paneli (model, prompt, I/O değişkenleri)

Dashboard — Proje, ajan, son çalıştırmalar listesi

RAG modülü — PDF/TXT/MD yükleme, chunking

WebSocket entegrasyonu — Adım adım canlı ilerleme

Etkileşimli hata ayıklayıcı

## 🟠 Aşama 3: Kurumsal Özellikler (6-9 Ay)

Başarı Kriteri: Subterranean derlenmiş bir modelin orkestratörsüz çalışması + 100+ eşzamanlı ajan.

RBAC — Admin/Manager/Developer/Viewer + SSO/LDAP

Tetikleyici sistemi — Cron, webhook, file watcher, RabbitMQ

HITL — await_approval düğümü, GUI'de onay/red/düzenle

⭐ subterranean_compiler.py — Tam derleme pipeline

FinOps paneli — Token, maliyet, süre, başarı oranı

OpenTelemetry ile dağıtık izleme

## 🔴 Aşama 4: Ölçekleme ve Dağıtım (9-12 Ay)

Başarı Kriteri: Canlı ortamda 1000+ eşzamanlı iş akışı, 3 iterasyon iyileştirme.

Dockerfile + Kubernetes Helm chart

Federe mimari — mTLS/VPN ile ajanlar arası güvenli iletişim

CI/CD — GitHub Actions pipeline

PWA mobil arayüz

OpenAPI/Swagger dokümantasyonu

# BÖLÜM 5: KOD STANDARTLARI

Python: PEP8, ruff linter, black formatter, mypy tip kontrolü

TypeScript/Svelte: ESLint + Prettier, strict mode

Commit: Conventional Commits (feat:, fix:, docs:)

Branch: GitHub Flow (main + feature branch'ler)

Her yeni özellik için birim + entegrasyon testi

Coverage %80'in altına düşmez

Her modül için docstring (Google style)

Her API endpoint için OpenAPI schema

# BÖLÜM 6: BAŞARI METRİKLERİ (KPIs)

| Metrik | Hedef | Ölçüm Yöntemi |
| --- | --- | --- |
| İş akışı başarı oranı | ≥ %95 | Prometheus counter |
| Ortalama ajan yanıt süresi | ≤ 3 sn | OpenTelemetry histogram |
| İş akışı tamamlanma süresi | ≤ 10 sn | Uçtan uca trace |
| Subterranean maliyet tasarrufu | ≥ 100x | FinOps paneli |
| Derleme süresi | 30-50 dk | Compiler progress |
| GUI sezgisellik puanı | ≥ %80 | Beta anketi |
| Test coverage | ≥ %80 | pytest-cov / jest |

# BÖLÜM 7: RİSKLER VE TUZAKLAR

❌ "Ajan Sprawl" Tuzağı: Kontrolsüz ajan ekleme. Her ajan için net yetki alanı tanımla.

❌ Prompt Enjeksiyonu: Tüm kullanıcı girdilerini sanitize et, güven zinciri kur.

❌ Maliyet Patlaması: Her proje için bütçe limiti zorunlu. Limit aşımı otomatik durdurma.

❌ Vendor Lock-in: Model gateway soyutlaması ASLA atlanmaz.

❌ Bellek Şişmesi: Vektör DB'de TTL ve boyut limitleri tanımla.

❌ Derleme Başarısızlığı: Kalite doğrulama (sentetik test seti) zorunlu.