## AI Asistanı için Orkestra Yazılımı Geliştirme Talimatları

### 📌 1. Genel Görev ve Misyon

Amaç: "Subterranean" derleme özelliğini de destekleyen, çoklu AI ajanını görsel olarak orkestre edebilen, kurumsal seviyede güvenlik, ölçeklenebilirlik ve gözlemlenebilirlik sunan, kullanıcı dostu bir masaüstü/web uygulaması geliştirmek.

Referans Alınacak Kaynaklar:

- arXiv makalesi (subterranean konsepti)

- Maestro, AgentHub, Paperclip projeleri

- Microsoft Agent Framework, LangGraph, CrewAI mimarileri

### 🧱 2. Teknoloji Yığını Seçimi

Aşağıdaki teknolojileri kullanarak geliştirmeye başlayın:

| Bileşen | Seçim | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Python (FastAPI) veya Node.js (NestJS) | Geniş AI kütüphane desteği, asenkron işlemler için uygun |
| Çoklu-Ajan Çerçevesi | LangGraph veya Microsoft Agent Framework | Grafik tabanlı iş akışları, durum yönetimi ve hata kurtarma için en güçlüleri |
| Veritabanı | PostgreSQL (ilişkisel) + Qdrant/Pinecone (vektör) | Oturum geçmişi, meta veri ve RAG için vektör arama desteği |
| GUI Arayüzü | Electron + React (TypeScript) veya Tauri + Svelte | Masaüstü uygulaması için hızlı ve platform bağımsız |
| İletişim | REST API + WebSocket (gerçek zamanlı güncellemeler) | GUI ile backend arasında anlık veri akışı için |
| Container/Orkestrasyon | Docker + Kubernetes (isteğe bağlı) | Ölçeklenebilirlik ve dağıtım kolaylığı |
| İzleme (Observability) | OpenTelemetry + Grafana/Prometheus | Dağıtık izleme ve performans metrikleri için |

### 📅 3. Geliştirme Aşamaları ve AI'ın Rolü

#### 🟢 1. Aşama: Temel Altyapı ve Çekirdek Motor (0-3 Ay)

AI'ın Görevi: Sistemin kalbini oluşturan modülleri sıfırdan kodlayın.

- Çoklu Model Soyutlama Katmanı (model_gateway.py)

  - OpenAI, Anthropic, Google, Azure, yerel modeller (Ollama/LM Studio) için tek bir generate() fonksiyonu oluştur.

  - API anahtarlarını .env veya güvenli bir vault'tan okuma mekanizması ekle.

- Temel Orkestrasyon Motoru (orchestrator.py)

  - Sıralı, paralel, koşullu (if-else) ve döngüsel (while) iş akışı desenlerini sınıflar halinde kodla.

  - Her bir düğümü bir "ajan" veya "araç" çağrısı olarak ele alan bir iş akışı yürütücüsü (executor) geliştir.

- Bellek ve Durum Yönetimi (memory_manager.py)

  - SQLAlchemy (PostgreSQL) ile oturum, konuşma geçmişi ve ajan durumlarını saklayan bir model oluştur.

  - Vektör veritabanına (Qdrant) bağlanarak anlamsal arama ve uzun vadeli bellek (cross-session) için gerekli fonksiyonları yaz.

- Temel Güvenlik (security.py)

  - JWT tabanlı kimlik doğrulama ve basit rol yönetimi (admin/user) ekle.

- CLI Aracı (cli.py)

  - agenta create, agenta run, agenta list, agenta logs gibi temel komutları içeren bir komut satırı arayüzü oluştur.

Başarı Kriteri: Bir iş akışını (ör. basit bir araştırma → yazma → kontrol akışı) CLI üzerinden çalıştırabilme ve sonuçları görebilme.

#### 🟡 2. Aşama: Görsel Orkestrasyon ve GUI (3-6 Ay)

AI'ın Görevi: Kullanıcıların ajanları ve akışları görsel olarak tasarlayıp yönetebileceği bir arayüz inşa edin.

- Sürükle-Bırak İş Akışı Canvas'ı (FlowCanvas.tsx)

  - React Flow veya similar bir kütüphane kullanarak, düğümlerin (ajanalr/araçlar) ve bağlantıların (akış) sürüklendiği bir canvas geliştir.

  - Her düğümün; ad, model, talimat (prompt), giriş/çıkış değişkenlerini düzenleyebileceği bir özellik paneli ekle.

- Merkezi Yönetim Panosu (Dashboard)

  - Tüm projeleri, iş akışlarını, ajanları ve son çalıştırmaları listeleyen bir ana ekran.

  - Kullanıcı ve ekip yönetimi için basit bir yönetim paneli.

- RAG (Retrieval-Augmented Generation) Arayüzü

  - Kullanıcıların doküman (PDF, TXT, Markdown) yükleyebileceği, bu dokümanların chunk'lara bölünüp vektörleştirilerek belleğe eklendiği bir modül.

- GUI-Backend Entegrasyonu

  - WebSocket ile iş akışı ilerlemesini (hangi adımda, hangi çıktıyla) anlık olarak GUI'ye yansıt.

  - Oluşturulan akış şemasını JSON olarak backend'e gönder ve çalıştır.

Başarı Kriteri: Sürükle-bırak ile oluşturulan bir iş akışının, GUI'den "Çalıştır" butonuna tıklanarak başlatılabilmesi ve ilerlemenin canlı olarak izlenebilmesi.

#### 🟠 3. Aşama: Kurumsal ve Gelişmiş Özellikler (6-9 Ay)

AI'ın Görevi: Sistemi kurumsal düzeye taşıyacak kritik özellikleri entegre edin.

- Gelişmiş Güvenlik ve Yetkilendirme (RBAC)

  - Kullanıcı rolleri (Admin, Manager, Developer, Viewer) ve bu rollere göre proje/ajan/veri erişim izinleri ekle.

  - Kimlik doğrulama için SSO/LDAP entegrasyonu hazırlığı yap (SAML/OAuth2).

- Olay Tabanlı ve Tetikleyici Sistemi

  - Zamanlayıcı (cron ifadeleriyle), webhook (HTTP POST ile), dosya sistemi izleyicisi (watch) ve mesaj kuyruğu (RabbitMQ/Kafka) ile iş akışlarını otomatik başlatma mekanizması.

- İnsan-Döngü (HITL) Mekanizması

  - İş akışında await_approval adında özel bir düğüm oluştur. Bu düğüme gelindiğinde akışı duraklat, GUI'de onay/red/düzenle butonları göster ve kullanıcı yanıtına göre devam et.

- Subterranean Derleme Modülü (compiler.py)

  - Kullanıcının bir iş akışını "Derle" butonuna basmasıyla:

    - İlgili iş akışından sentetik konuşma verileri üret (Claude veya GPT-4 kullanarak).

    - Bu verilerle Qwen-2.5-3B/7B gibi küçük bir modeli ince ayar (LoRA veya full fine-tuning) yap.

    - Derlenen modeli bir endpoint olarak sun.

    - Bu sürecin durumunu GUI'de bir ilerleme çubuğu ile göster.

- Gözlemlenebilirlik ve FinOps

  - OpenTelemetry entegrasyonu ile iş akışı adımlarını ve ajan çağrılarını izle.

  - Her proje/ajan için token, maliyet, süre ve başarı oranı metriklerini toplayan bir analiz panosu (Grafana/Jaeger) oluştur.

  - Bütçe tanımlama ve harcama uyarıları ekle.

Başarı Kriteri: Bir iş akışının "subterranean" olarak derlenip, orkestratör kullanılmadan çalıştırılabilmesi. Aynı anda 100+ ajanı ve iş akışını yönetebilme.

#### 🔴 4. Aşama: Ölçeklendirme, Dağıtım ve Optimizasyon (9-12 Ay)

AI'ın Görevi: Uygulamayı üretim ortamına taşıyacak son hazırlıkları tamamlayın.

- Containerization ve Orkestrasyon

  - Backend, GUI, veritabanı, vektör DB ve model sunucuları için Dockerfile'lar hazırla.

  - Kubernetes Helm chart'ları oluştur (auto-scaling, load balancing, rolling update).

- Dağıtık ve Federe Mimari Desteği

  - Ajanları farklı sunuculara veya bulut sağlayıcılarına dağıtabilmek için bir "federasyon protokolü" tasarla.

  - Ajanlar arası güvenli iletişim için mTLS veya VPN altyapısı öner.

- CI/CD Entegrasyonu

  - GitHub Actions veya Jenkins ile kod değişikliklerinde otomatik test, derleme ve deployment pipeline'ları kur.

- Mobil/Uzaktan Erişim

  - Mevcut API üzerinden çalışan, ajan durumlarını görüntüleyip basit komutlar gönderebilen bir web/mobil arayüz (PWA) hazırla.

- Dokümantasyon ve Eğitim

  - Kullanıcı rehberi, API dökümantasyonu (OpenAPI/Swagger) ve geliştirici kılavuzu hazırla.

Başarı Kriteri: Uygulamanın canlı ortamda 1000+ eşzamanlı iş akışını sorunsuz çalıştırabilmesi. Kullanıcı geri bildirimlerine göre 3 iterasyon iyileştirme.

### 📐 4. Kod Standartları ve İyi Uygulamalar

- Dil: Python için PEP8, TypeScript için ESLint+Prettier kullan.

- Test: Birim testleri (pytest/Jest) ve entegrasyon testleri yaz. Her yeni özellik için test coverage'ı %80'in altına düşürme.

- Versiyonlama: Git flow veya GitHub flow kullan. Anlamlı commit mesajları yaz.

- Dokümantasyon: Her modül için docstring ve README dosyası oluştur.

- Hata Yönetimi: Tüm backend fonksiyonlarında try-except blokları ve anlamlı hata mesajları kullan. Hataları logger ile kaydet.

### 📊 5. Başarı Metrikleri (KPIs)

- İş Akışı Başarı Oranı: Tüm çalıştırmaların en az %95'i başarıyla tamamlanmalı.

- Ortalama Yanıt Süresi: Tek bir ajan çağrısı 3 saniyeyi (model API süresi hariç), iş akışı ise 10 saniyeyi geçmemeli.

- Maliyet Verimliliği: Subterranean derlenmiş modeller, in-context alternatifine göre en az 100x daha ucuz olmalı.

- Kullanıcı Memnuniyeti: Beta test kullanıcılarının en az %80'i GUI'yi "sezgisel" veya "çok sezgisel" olarak değerlendirmeli.

### 📝 6. Teslimat ve Raporlama

- Haftalık İlerleme Raporu: Her Cuma, o hafta tamamlanan özellikler, karşılaşılan zorluklar ve önümüzdeki haftanın hedefleri hakkında kısa bir rapor sun.

- Aylık Demo: Her ay sonunda, çalışan bir özelliği (ör. yeni bir ajan türü veya görsel akış tasarımcısı) canlı olarak göster.

### 💡 7. Ek Notlar

- Gizlilik ve Güvenlik: Kullanıcı API anahtarlarını ve verilerini şifreli sakla. Mümkünse tüm hassas işlemleri (ör. derleme) kullanıcının kendi bilgisayarında çalıştırmasına izin ver.

- Modülerlik: Gelecekte yeni orkestrasyon desenleri veya model sağlayıcıları eklenebileceği için her modülü bağımsız ve değiştirilebilir tasarla.